ACH.AI

# Planejamento

Objetivo deste documento Consolidar as entregas de SCRUM para o projeto Ach.ai, com histórias de utilizador e critérios de aceite, propostas iniciais de estimativa e um planejamento executável para a primeira sprint.

Equipe do projeto

| Papel | Responsável | Responsabilidade principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Luis Felipe Torelli Sparrapan | Visão de produto, ordenação do backlog, validação dos critérios de aceite e priorização. |
| Scrum Master (SM) | Ettore Tarsis Angelo Marigo Grecco | Facilitar cerimônias, remover impedimentos e zelar pelo acordo de trabalho. |
| Developer | Leonardo Ferreira da Silva | Desenvolvimento de API, autenticação, autorização e testes. |
| Developer | Rafaella Morelli Ezequiel | Modelagem de dados, migrations, banco e apoio à implementação. |

# 1. Etapa 1 — Governança da equipe e visão estratégica

## 1.1. Identificação e papéis

| Papel | Responsável | Responsabilidade principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Luis Felipe Torelli Sparrapan | Visão de produto, ordenação do backlog, validação dos critérios de aceite e priorização. |
| Scrum Master (SM) | Ettore Tarsis Angelo Marigo Grecco | Facilitar cerimônias, remover impedimentos e zelar pelo acordo de trabalho. |
| Developer | Leonardo Ferreira da Silva | Desenvolvimento de API, autenticação, autorização e testes. |
| Developer | Rafaella Morelli Ezequiel | Modelagem de dados, migrations, banco e apoio à implementação. |

## 1.2. Product Goal

Product Goal proposto Para redes supermercadistas de médio e grande porte de São Paulo e seus clientes em loja, o Ach.ai é um sistema de navegação indoor que ajuda a localizar produtos e organizar um percurso eficiente, reduzindo buscas por tentativa e erro e o risco de abandonar itens planejados. O objetivo será validado na loja piloto quando o Web App carregar em menos de 3 segundos, a rota para listas de até 50 itens distintos for calculada em até 2 segundos e o dashboard exibir sessões, rotas concluídas e produtos mais pesquisados.

## 1.3. Proposta de valor

- Para o consumidor: transforma a lista de compras em uma jornada guiada pelo mapa da loja, acessível por QR Code e sem exigir instalação de aplicativo, reduzindo a procura por tentativa e erro.

- Para o varejista: reduz a necessidade de orientar clientes manualmente e oferece indicadores iniciais de adoção e demanda, como sessões, rotas concluídas e produtos mais pesquisados.

- Evolução comercial: a navegação contextual cria uma base para recomendações complementares e Retail Media. O dashboard de campanha, o cruzamento avançado com vendas e a comprovação de ROI não devem ser tratados como pré-requisitos do MVP inicial.

## 1.4. Working Agreement — Acordo de Trabalho

Daily Scrum / sincronização: Segundas, quartas e sextas, das 18h45 às 19h00. Duração máxima de 15 minutos.

Repositório central: GitHub. Ainda precisa ser criado e inicializado; o link real deve ser inserido antes da submissão.

Quadro de trabalho: Trello: Product Backlog, Sprint 1 — To Do, Em andamento, Em revisão e Done.

Comunicação rápida: WhatsApp. Decisões técnicas, critérios de aceite e mudanças de escopo também devem ser registradas no card ou no repositório.

Revisão de Pull Request: Prazo máximo de 6 horas úteis para uma primeira revisão, sempre que possível dentro do horário acordado pela equipe.

Fluxo Git: Não fazer push direto na main. Uma branch por história/tarefa, Pull Request para integrar e pelo menos uma aprovação de colega.

Segredos e dados: Nunca versionar senhas, tokens, chaves ou dados reais de consumidores. Utilizar variáveis de ambiente e dados fictícios para desenvolvimento.

Responsabilidade coletiva: Todos os integrantes devem contribuir para o repositório por meio de código, testes, documentação técnica, automação ou configuração versionada; PO e SM também precisam deixar contribuição rastreável.

# 2. Etapa 2 — Product Backlog estruturado

O backlog abaixo transforma os cards existentes do Kanban em histórias menores e verificáveis, distribuídas pelos quatro épicos solicitados no roteiro. Os critérios estão redigidos em formato Gherkin simplificado, com um caminho feliz e um cenário de erro/alternativa por história.

Como interpretar as estimativas Os Story Points (SP) apresentados são estimativas iniciais para orientar a conversa. Os Developers devem realizar Planning Poker, discutir divergências e confirmar os valores. Qualquer história estimada acima de 8 pontos deve ser decomposta.

## EP01 — Segurança e Acesso

Foco: autenticação do administrador, emissão de JWT e autorização por papel.

| ID / SP | História de usuário (Como / Quero / Para) | Critérios de aceite (Gherkin) |
| --- | --- | --- |
| PB01 5 SP | Como administrador da loja, quero entrar com e-mail e senha, para acessar o módulo administrativo com segurança. | Caminho feliz: Dado que o administrador possui credenciais válidas, quando envia o login, então a API responde HTTP 200 e retorna um JWT com expiração. Erro/alternativa: Dado que as credenciais são inválidas, quando o login é enviado, então a API responde HTTP 401 e não emite token. |
| PB02 3 SP | Como administrador, quero que o acesso às funções seja controlado por papel, para limitar cada usuário às permissões autorizadas. | Caminho feliz: Dado um usuário Administrador autenticado, quando acessa uma rota de cadastro, então a operação autorizada é concluída. Erro/alternativa: Dado um usuário Gerente autenticado, quando tenta acessar uma rota restrita de cadastro, então a API responde HTTP 403. |

## EP02 — Núcleo do Negóciop

Foco: loja piloto, planta, grafo de navegação, catálogo, lista de compras e percurso do consumidor.

| ID / SP | História de usuário (Como / Quero / Para) | Critérios de aceite (Gherkin) |
| --- | --- | --- |
| PB03 3 SP | Como administrador, quero cadastrar a loja piloto e enviar sua planta baixa, para criar a base do mapa de navegação. | Caminho feliz: Dado nome e arquivo de planta válidos, quando salvo o cadastro, então a loja e a planta ficam persistidas e disponíveis para consulta. Erro/alternativa: Dado que faltam campos obrigatórios ou o arquivo é inválido, quando tento salvar, então o sistema rejeita a operação e informa o motivo. |
| PB04 8 SP | Como administrador, quero representar corredores e caminhos sobre a planta como nós e arestas, para gerar um grafo navegável. | Caminho feliz: Dado que a planta está carregada, quando conecto os nós e salvo o grafo, então a estrutura é persistida e continua disponível após recarregar. Erro/alternativa: Dado que o grafo possui nós desconectados, quando tento validá-lo para navegação, então o sistema alerta sobre a desconexão e não o considera pronto. |
| PB05 8 SP | Como administrador, quero cadastrar produtos manualmente ou por planilha, incluindo posição e disponibilidade, para orientar o cliente ao local correto. | Caminho feliz: Dada uma planilha válida com produtos associados a nós existentes, quando importo o arquivo, então os produtos são cadastrados com posição e disponibilidade. Erro/alternativa: Dada uma linha que referencia um nó inexistente ou contém dados obrigatórios inválidos, quando importo, então a linha é rejeitada e o motivo é informado. |
| PB06 8 SP | Como cliente, quero abrir o Web App pelo QR Code, pesquisar produtos e montar minha lista sem criar conta, para começar a compra sem atrito. | Caminho feliz: Dado o QR Code da loja piloto, quando o cliente o lê, então o sistema abre o catálogo correto no navegador, sem exigir login, em menos de 3 segundos. Erro/alternativa: Dado um produto marcado como indisponível, quando o cliente o pesquisa, então o sistema exibe “Fora de Estoque” e impede adicioná-lo à lista. |
| PB07 8 SP | Como cliente, quero receber a rota mais curta para os itens localizados da minha lista, para evitar deslocamentos repetidos pelos corredores. | Caminho feliz: Dada uma lista de até 50 itens distintos com localização válida, quando solicito a rota, então o sistema calcula a sequência de visitação em até 2 segundos, incluindo entrada e checkout. Erro/alternativa: Dada uma lista com item sem posição mapeada, quando calculo a rota, então o item é sinalizado, fica fora do cálculo e a rota dos demais itens válidos é retornada. |
| PB08 8 SP | Como cliente, quero visualizar o trajeto, marcar itens coletados e reportar um produto não encontrado, para acompanhar a compra e sinalizar falhas. | Caminho feliz: Dado um item da rota marcado como coletado, quando confirmo a ação, então o mapa atualiza o progresso e destaca o próximo item. Erro/alternativa: Dado que o cliente reporta “Produto não encontrado”, quando confirma o reporte, então o item é pulado e um alerta é registrado para a gestão da loja. |

## EP03 — Painel e Análise

Foco: métricas básicas e consulta de reportes operacionais do MVP. Heatmaps avançados e atribuição de venda via ERP são evolução posterior.

| ID / SP | História de usuário (Como / Quero / Para) | Critérios de aceite (Gherkin) |
| --- | --- | --- |
| PB09 8 SP | Como gerente, quero consultar as sessões, as rotas concluídas e os produtos mais pesquisados, para acompanhar a adoção do Ach.ai na loja. | Caminho feliz: Dado um período com utilização registrada, quando consulto o dashboard, então são exibidos o total de sessões, as rotas concluídas e o ranking de produtos mais pesquisados. Erro/alternativa: Dado um período sem registros, quando consulto o dashboard, então é exibido um estado “Sem dados”, sem erro de execução. |
| PB10 5 SP | Como gerente, quero consultar os alertas de produtos reportados como não encontrados, para investigar problemas de localização e corrigir o cadastro. | Caminho feliz: Dado um conjunto de alertas, quando abro a listagem paginada com 20 itens por página, então consigo consultar os registros e navegar entre páginas. Erro/alternativa: Dada uma página sem resultados, quando aplico o filtro, então o sistema exibe lista vazia com mensagem informativa, sem erro HTTP 500. |

## EP04 — DevOps e Qualidade

Foco: fluxo Git auditável, ambiente reproduzível, integração contínua e disponibilização pública.

| ID / SP | História de usuário (Como / Quero / Para) | Critérios de aceite (Gherkin) |
| --- | --- | --- |
| PB11 3 SP | Como equipe, queremos proteger a branch principal e executar integração contínua, para impedir que código quebrado seja integrado à base. | Caminho feliz: Dado um Pull Request aberto, quando os testes da CI passam e há uma aprovação de colega, então o merge fica disponível conforme as regras definidas. Erro/alternativa: Dado um push direto à main ou uma CI com falha, quando a tentativa ocorre, então a branch protegida ou as regras da CI impedem a integração. |
| PB12 5 SP | Como equipe, queremos versionar migrations e padronizar o ambiente com Docker, para iniciar API e PostgreSQL/PostGIS de forma reproduzível. | Caminho feliz: Dado um clone limpo do repositório, quando executo o comando documentado de inicialização, então API e banco sobem e as migrations são aplicadas. Erro/alternativa: Dada uma migration inválida, quando o ambiente é iniciado, então a execução falha com mensagem identificável e não declara o banco pronto. |
| PB13 5 SP | Como equipe, queremos publicar o Web App e a API em nuvem com HTTPS e documentar as rotas, para demonstrar o sistema fora do ambiente local. | Caminho feliz: Dado um deploy concluído, quando um avaliador acessa a URL pública, então o Web App responde via HTTPS e a documentação das rotas está disponível. Erro/alternativa: Dado um segredo de configuração, quando o deploy é preparado, então o valor é obtido de variável de ambiente e não é armazenado no repositório. |

# 3. Etapa 3 — Planning Poker e Definition of Ready

## 3.1. Estimativas iniciais

A sequência de Fibonacci utilizada é 1, 2, 3, 5, 8 e 13. A soma das estimativas propostas para os 13 PBIs é 77 SP. O número não representa velocidade já observada da equipe; a primeira sprint vai gerar evidência para ajustar futuras previsões.

| ID | História resumida | SP | Épico |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Login administrativo com JWT | 5 | EP01 |
| PB02 | Autorização por papel | 3 | EP01 |
| PB03 | Cadastro da loja e planta | 3 | EP02 |
| PB04 | Grafo de nós e arestas | 8 | EP02 |
| PB05 | Cadastro/importação de produtos | 8 | EP02 |
| PB06 | QR Code, busca e lista | 8 | EP02 |
| PB07 | Cálculo da rota | 8 | EP02 |
| PB08 | Navegação e reporte de falha | 8 | EP02 |
| PB09 | Dashboard inicial | 8 | EP03 |
| PB10 | Consulta de alertas | 5 | EP03 |
| PB11 | Proteção de main e CI | 3 | EP04 |
| PB12 | Docker e migrations | 5 | EP04 |
| PB13 | Deploy público e documentação | 5 | EP04 |

Total proposto: 77 SP. Revalidar em equipe e decompor qualquer item que ultrapasse 8 SP.

## 3.2. Definition of Ready (DoR)

Uma história só pode entrar na Sprint quando estiver pronta para ser executada, sem dependências críticas desconhecidas.

☐  Descrição completa no formato Como / Quero / Para.

☐  Critérios de aceite claros e verificáveis, cobrindo caminho feliz e erro/alternativa em Gherkin.

☐  Estimativa atribuída por Planning Poker e validada pelos Developers; histórias acima de 8 SP decompostas.

☐  Dependências técnicas e de infraestrutura identificadas e resolvidas ou incluídas na mesma Sprint.

☐  Protótipo ou referência de interface disponível quando a história tiver interface gráfica.

☐  Prioridade definida pelo Product Owner e posição registrada no Product Backlog.

☐  Dados de teste, acesso ao ambiente e critérios necessários para verificar a história estão disponíveis.

☐  Subtarefas técnicas da Sprint decompostas em blocos com duração máxima de 4 horas.

# 4. Etapa 4 — Sprint Planning #1

## 4.1. Sprint Goal #1

Objetivo da Sprint 1 Entregar uma base técnica segura e reproduzível do Ach.ai: repositório com a main protegida e CI ativa, ambiente de API e PostgreSQL/PostGIS inicializado por Docker, login administrativo com JWT e controle de acesso por papel validados por testes automatizados.

## 4.2. Escopo selecionado para a Sprint 1

| PBI | SP | Entrega esperada | Dependência / observação |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | 5 | Login administrativo com JWT; credenciais inválidas respondem 401. | Banco e API inicializados. |
| PB02 | 3 | Permissões por papel; usuário sem permissão recebe 403. | Depende de autenticação PB01. |
| PB11 | 3 | main protegida, PR obrigatório e CI executando build/testes. | Criar repositório GitHub. |
| PB12 | 5 | Docker/Compose e migrations reproduzem o banco e a API. | Confirmar framework da API em equipe. |

Carga inicial proposta: 16 SP. É compatível com a referência de 8 pontos por Developer para dois Developers, mas deve ser ajustada à disponibilidade real da equipe.

## 4.3. Sprint Backlog — subtarefas técnicas

Nenhuma subtarefa abaixo ultrapassa 4 horas. Os responsáveis e as durações são propostas para discussão na Sprint Planning; cada atividade deve virar checklist ou card associado ao PBI no Trello.

| PBI | Subtarefa | Tempo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| PB11 | Configurar proteção da branch main e exigir Pull Request. | 1 h | Ettore |
| PB11 | Criar workflow de CI para executar build e testes a cada Pull Request. | 3 h | Ettore |
| PB11 | Criar template de Pull Request com checklist do DoD. | 1 h | Luis Felipe |
| PB12 | Confirmar framework da API, versões e comandos iniciais; registrar decisão. | 2 h | Leonardo + Rafaella |
| PB12 | Modelar tabelas iniciais de usuários, papéis e lojas. | 3 h | Rafaella |
| PB12 | Criar migrations versionadas para o schema inicial. | 3 h | Rafaella |
| PB12 | Criar Dockerfile da API e docker-compose com PostgreSQL/PostGIS. | 4 h | Ettore |
| PB12 | Criar .env.example e carregar configuração por variáveis de ambiente. | 2 h | Leonardo |
| PB12 | Criar seed de usuário administrador fictício para testes. | 2 h | Luis Felipe |
| PB12 | Documentar no README como subir o ambiente do zero. | 2 h | Luis Felipe |
| PB01 | Criar estrutura inicial da API, configuração e organização das rotas. | 3 h | Leonardo |
| PB01 | Implementar hash de senha e endpoint de login. | 4 h | Leonardo |
| PB01 | Implementar emissão, expiração e validação de JWT. | 3 h | Leonardo |
| PB01 | Criar testes automatizados para login válido e inválido. | 3 h | Luis Felipe |
| PB01 | Documentar o endpoint de autenticação e respostas esperadas. | 1 h | Luis Felipe |
| PB02 | Adicionar/validar papéis Administrador e Gerente no modelo de usuário. | 2 h | Rafaella |
| PB02 | Implementar middleware de autorização e proteger rotas administrativas. | 3 h | Leonardo |
| PB02 | Criar testes para acesso permitido e respostas 401/403. | 3 h | Luis Felipe |

Esforço total estimado: 45 horas de equipe. Cada subtarefa deverá ter branch/commit rastreável quando aplicável e ser associada ao PBI correspondente.

## 4.4. Definition of Done (DoD)

☐  Pull Request aprovado por pelo menos um colega antes do merge.

☐  Testes unitários automatizados executados e aprovados na CI.

☐  Endpoint documentado, incluindo método, rota, autenticação e respostas de sucesso/erro.

☐  Código compila e funciona localmente e no ambiente de teste, sem falhas conhecidas que impeçam o uso.

☐  Critérios de aceite do PBI conferidos e reproduzíveis.

☐  Nenhuma senha, chave, token ou dado real sensível foi enviado ao repositório.

☐  Alteração integrada via Pull Request, sem commit direto na main.

☐  PO valida o resultado e o card só é movido para Done quando todos os critérios forem cumpridos.

# 5. Roadmap indicativo das quatro sprints

A distribuição abaixo é uma proposta dependente das estimativas ainda não validadas. A prioridade é manter as histórias dentro da capacidade observada e garantir a entrega dos checkpoints; a composição pode mudar após a primeira retrospectiva.

| Sprint | PBIs | SP | Resultado indicativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Base e Auth | PB01, PB02, PB11, PB12 | 16 SP | Repositório protegido, CI, banco/API reproduzíveis, login e autorização. |
| Sprint 2 — Configuração da loja | PB03, PB04, PB05 | 19 SP | Cadastro da planta, grafo e catálogo vinculado ao mapa. |
| Sprint 3 — Core do consumidor | PB06, PB07, PB08 | 24 SP | Acesso por QR Code, lista de compras, rota e navegação/reportes. |
| Sprint 4 — Dados e release | PB09, PB10, PB13 | 18 SP | Dashboard básico, consulta de alertas, deploy e demonstração pública. |

# 6. Links e configuração do quadro

Kanban do Trello: https://trello.com/b/joPGDDav/kanban-achai

Repositório GitHub: [PENDENTE — falar com Victor/Nishimura.]

Canal de comunicação: WhatsApp (canal de coordenação rápida). Decisões técnicas importantes também devem ficar registradas em cards, README, issues ou Pull Requests.

# 7. Notas

Versão de trabalho • 8 de outubro de 2026

As estimativas, as distribuições por sprint e os responsáveis pelas subtarefas são propostas para discussão e validação pela equipe, não decisões já aprovadas em Planning Poker.

Nota de medição: os indicadores básicos do dashboard inicial são sessões, rotas concluídas e produtos mais pesquisados. Para afirmar uma redução percentual no tempo de navegação, será necessário definir a métrica, medir uma linha de base antes do piloto e validar o resultado com dados reais.